|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| R1 | 用户人群数量不够 | 平台的推广力度不够，带动力不足 | 用户风险 |
| R2 | 前期资金不足 | 未能有足够的投资人支持或前期效果不好 | 资金风险 |
| R3 | 无法实现跨国家用户交流 | 国家政策或地界受到限制 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R6 | 翻译功能不完善  影响用户体验 | 双向翻译技术不到位，自动翻译存在智能缺陷 | 技术风险 |