LAMP项目范围说明

1. **项目基本信息**

项目名称：LAMP交友网

干系人：项目经理、产品经理、技术专家、UE/UI设计师、测试专家、年轻人代表、中年人代表、老年人代表

编写日期：2019/6/3

1. **项目合理性说明**

不同的人对兴趣、爱好有不同的偏好，有时候人们被拘束于现实交友而难有志同道合的人；现实中认识相同兴趣爱好的人受地域、时间等限制，并随年龄增长现实中周边的朋友兴趣分歧越大。设计本产品以实现较多国家范围内的由兴趣爱好引导的交友交流平台，能根据个人标明的爱好偏向进行好友匹配推荐，同时对语言进行双向处理方便沟通。

1. **项目目标**

实现较多国家范围内的由兴趣爱好引导的交友交流平台，能根据个人标明的爱好偏向进行好友匹配推荐，同时对语言进行双向处理方便沟通。

1. **可交付结果**

可正常运行的网站及服务器部署，功能依据需求确认书基本实现，基础测试数据置入数据库可供预览功能实现效果；

管理员端软件：可视化数据展示，观测网站访问使用情况

1. **项目约束条件**

硬件：代理商服务器是否能稳定运行

政策：跨国部署服务器的运营方式是否受不同国家的政策支持

软件开发：技术稳定更新，稳固安全防护

1. **假设前提**

若遇代理服务器稳定出现问题，可延后短时间的开发期限，以优先解决代理商问题

1. **主要风险**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 用户人群数量不够 | 平台的推广力度不够，带动力不足 | 用户风险 |
| R2 | 前期资金不足 | 未能有足够的投资人支持或前期效果不好 | 资金风险 |
| R3 | 无法实现跨国家用户交流 | 国家政策或地界受到限制 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R6 | 翻译功能不完善  影响用户体验 | 双向翻译技术不到位，自动翻译存在智能缺陷 | 技术风险 |