项目章程

* **项目名称**

LAMP

* **项目经理**

倪泽苒

* **项目背景**

不同的人对兴趣、爱好有不同的偏好，有时候人们被拘束于现实交友而难有志同道合的人：

现实中认识相同兴趣爱好的人受地域、时间等限制，并随年龄增长现实中周边的朋友兴趣分歧越大从而网上社交成为一种较为有效的途径，但现在普遍的社交网站在兴趣推广这方面存有局限。

* **项目目标**

实现较多国家范围内的由兴趣爱好引导的交友交流平台，能根据个人标明的爱好偏向进行好友匹配推荐，同时对语言进行双向处理方便沟通

**项目范围**

* + 语言支持：用户客户端自定义语言，接收不同语言的信息时自动翻译；
  + 用户体验：个人中心（信息资料的完善）、好友寻找匹配、建立标签交流群组（可加密）；VIP会员提供群加密功能（仅邀请进群）、安利活动、扩群宣传
  + 公共功能：广告、用户推荐、特定活动（兴趣推广、热议话题群组建立等）；
  + 管理员功能：用户审核、广告管理、推荐用户管理、活动安排、分析数据；文字内容审查；举报管理；
* **进度**

2020．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 4.10前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 4.15前确定产品定位；
* 4.20前完成第一版界面原型；
* 4.30前确定第一版产品范围；
* 5.10前完成主要技术点研究；
* 5.13前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．6月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．7—8月：组建网站建设团队，进入建设期；

2020．10-12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能多的具有多种兴趣爱好的不同年层段的多个国家地区的人进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**