项目章程

* **项目名称**

LAMP

* **项目经理**

倪泽苒

* **项目背景**

随着网络的逐渐发达，人们观察事物的方法也变得多种多样，也会产生各种各样的看法，从而生出了许多相关的爱好，这些爱好有一些比较冷门，所以很难找到有一样想法的人进行交流探讨。如今电子商务的成熟以及爱好者群体熟悉各类交流软件，可以通过构建冷门爱好者的交流网站来搭建这一桥梁，实现有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接全球冷门爱好者的交流平台，为爱好者们提供推荐同好者的服务。

* **项目范围**
  + 爱好者交流：爱好描述、期许、类型个人中心；
  + 公共功能：广告、爱好推荐、特定活动；
  + 管理员功能：爱好审核、广告管理、推荐爱好管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．7-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的冷门爱好者进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**