项目章程

* **项目名称**

冷门爱好者交流平台

* **项目经理**

倪泽苒

* **项目背景**

全球拥有冷门爱好的群众至少十万，拥有较多互联网社交平台用户。冷门爱好者存在旺盛的与相同爱好者交流需求，而普通爱好者想要了解自己不了解的冷门爱好并从中寻找乐趣。如今互联网的成熟以及冷门爱好者早已熟悉互联网交友，可以通过构建服务冷门爱好者群体的社交平台网站来搭建这一桥梁，实现服务冷门爱好者与普通互联网用户的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接全球范围内的冷门爱好者互联网社交平台，为所有冷门爱好者提供便捷、即时的交友服务。

* **项目范围**
  + 冷门爱好者支持：选择冷门爱好、查询冷门爱好、自定义冷门爱好、建立聊天室、查看历史记录，个人中心、自定义翻译系统、举报用户；
  + 普通爱好者支持：冷门爱好推荐及浏览、进入/退出聊天室、查看历史记录、个人中心、举报用户；
  + 公共功能：广告、周边推荐、VIP服务；
  + 管理员功能：用户审核、广告管理、关键词屏蔽、线下活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．6—7月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的冷门爱好者和普通爱好者进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**