项目章程

* **项目名称**

LAMP

* **项目经理**

倪泽苒

* **项目背景**

社会在向多元化的方向发展，但也无法避免兴趣圈出现两极分化的情况，有及其火爆的圈子，也有很冷门的“极圈”。有时甚至会有突破国界去寻求拥有相同兴趣的人的需求。如今需要更系统全面的社交平台，去汇总各个平台的优点，形成一个更完善更人性化的平台。

* **项目目标**

建设并运营一个国际性交流平台，融合pixiv，weibo，line，Facebook，twitter等众多平台的优点，构造一个跨国界的多语言互通的平台。

* **项目范围**
  + 成年人支持：反馈需求，外国语平均能力；
  + 未成年人支持：反馈需求，根据不同文化评定分级；
  + 公共功能：广告、兴趣圈推荐、特定活动；
  + 管理员功能：信息审核、广告管理、推荐兴趣圈管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．6—7月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**